4.1.4.3. PLAN ESPECIAL DE CONSERVACIÓN PARA FINES DE SEMANA Y FESTIVOS

4.1.4.3.1. Organización del servicio. Plan de ejecución

Con la idea de no disminuir el nivel de la conservación de las zonas verdes durante los días festivos y fines de semana, cuando estas zonas soportan mayor intensidad de uso, se plantea la creación de un servicio de mantenimiento especial.

Las prioridades de este servicio serán las labores de limpieza y recogida de residuos, control y realización de riegos, reparaciones de averías y mobiliario, el rastrillado de areneros y terrizos y, en general, la vigilancia y atención de las zonas verdes.

El personal destinados a prestar este servicio, cubrirá estas labores básicas y, cuando en días festivos o fines de semana se produjeran eventuales urgencias, averías o desperfectos que en el ámbito de los procesos de trabajo específicos, tales como desgarros en ramas del arbolado, averías complejas en la red general del sistema de riego, deterioros importantes en el mobiliario urbano o vertidos incontrolados, que excedan los recursos o cualificación del personal dotado en este servicio, será activado el retén de urgencias, disponible  las 24 h del día los 365 días del año.

El personal asignado al servicio especial de festivos y fines de semana, tendrá un horario de media jornada.

Para cubrir todas las zonas se propone crear DOS cuadrillas, asignadas a ÁREAS distintas, de mayores dimensiones que las unidades de gestión del servicio ordinario de conservación, y que estarán organizadas cubriendo las zonas verdes relacionadas de la siguiente forma:

# AREA 1

- UNIDAD DE GESTIÓN 1

- UNIDAD DE GESTIÓN 2

## AREA 2

- UNIDAD DE GESTIÓN 3

- - UNIDAD DE GESTIÓN 4

- La propuesta de organizar el servicio en dos ÁREAS, como en el servicio ordinario, se apoya en que las labores básicas más pesadas se realizarán durante los días laborables, dando prioridad durante los días festivos a las labores de conservación relacionadas con la limpieza, el riego y el estado general de conservación de las instalaciones, de modo que en cada jornada se garanticen batidas completas en cada una de las zonas verdes.

- De esta forma, en caso de producirse deterioros especialmente pronunciados en zonas concretas, por concentraciones eventuales o cualquier otra razón, existirá la suficiente flexibilidad de movilizar al personal de otras áreas, sin comprometer así los planes de ejecución de las labores básicas y/o específicas.

- Así, aunque cada una de las DOS cuadrillas tengan asignada un área geográfica concreta, al cargo de una de ellas existirá un oficial responsable de todo el personal afecto a este servicio. De él dependerá la toma de decisiones encaminada a paliar posibles alteraciones en la habitual ejecución de las labores y recorridos establecidos para cada cuadrilla, es decir, en caso de aparecer una mayor acumulación de basuras en una zona verde concreta o una incidencia que la cuadrilla asignada a ese área no tenga capacidad para solventar, las otras dos cuadrillas podrán prestar apoyo.

- El jefe del servicio, semanalmente, y siguiendo los cauces habituales establecidos para el control de la calidad, dispondrá de la información necesaria a partir de los partes diarios de trabajo y los partes de incidencias para comprobar que las cuadrillas recorren, al menos, una vez al día todas las zonas verdes, realizando la total limpieza de basuras, retirada de excrementos caninos, rastrillado de areneros y la comprobación y riegos de apoyo necesarios para mantener en perfecto estado cada parque y jardín.

- El encargado será responsable de dejar preparados los vehículos, maquinaria y herramientas necesarios la víspera de cada día festivo y fin de semana para agilizar el inicio de la jornada desde el centro de trabajo, para cada una de las cuadrillas.

4.1.4.3.2.- Asignación de recursos humanos, mecánicos y auxiliares

Para poner en práctica correctamente el Servicio especial de Conservación y Mantenimiento de Fines de Semana y festivos, siguiendo la organización propuesta en AREAS, será precisa la dotación de medios humanos abajo descrita. En cuanto a los medios mecánico, vehículos y materiales, no supone un incremento del número, ya que se recurrirá a la dotación ordinaria del servicio ya descrita, con la salvedad de las herramientas de mano personales del equipo básico del operario.

- 4.1.4.3.2.1.- Medios humanos

- Cada cuadrilla dispondrá de un vehículo y para ello es necesario que al frente de cada una de ellas esté situado un operario con carnét de conducir B1.

| CATEGORÍA | AREA 1 | AREA 2 |
| --- | --- | --- |
| OFICIAL |  | 1 |
| JARDINERO | 1 |  |
| AUXILIAR | 1 | 1 |
| PEÓN | 2 | 2 |

- 4.1.4.3.2.2.-. Medios auxiliares

La plantilla resultante, estará equipada con los útiles y herramientas necesarias y dispondrá de los medios auxiliares adecuados para el normal desarrollo de sus funciones.

| # TIPO DE HERRAMIENTA | ASIGNACIÓN POR AREA |
| --- | --- |
| RASTRILLO | 3 |
| RASTRILLO DE HOJAS | 3 |
| CONO DE SEÑALIZACIÓN | 6 |
| CARRETILLA | 3 |
| CEPILLO BARRENDERO | 3 |
| MARTILLO | 1 |
| GRIFA | 1 |
| MANGUERA 50 M | 1 |
| PALA REDONDA | 1 |
| MAZA | 1 |
| LLAVES ALLEN | 18 |
| DESTORNILLADOR | 1 |
| ALICATE | 1 |
| PALETA | 1 |
| LLAVE DE TUBO | 18 |
| LLAVE FIJA | 18 |
| TENAZA | 1 |

Cabe puntualizar que cada cuadrilla cada vez que inicie la ruta en su área de actuación, dispondrá de una partida alzada de aparatos de riego y piezas para posibles reposiciones por actos vandálicos. En caso de posibles desajustes en la programación de las cajas de programación TBOS, el oficial llevará una consola de programación para poder rectificarlos.