- 4.1.4.1. PLAN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES

- 4.1.4.1.1.-. Organización del servicio. Plan de ejecución

- A través del inventario de las zonas verdes y ajardinadas objeto de estudio, realizado por FRONDA, y tras definir y evaluar la tipología de las superficies y mediciones que las definen (praderas, pastos, macizos arbustivos, macizos de flor, pavimentos, terrizos, areneros, láminas de agua y formaciones de arbolado), se propone organizar el servicio en 4 zonas o Unidades de Gestión.

- Cada una de estas Unidades de Gestión está constituida por diferentes zonas verdes agrupadas en función de tres criterios resultado de la superposición de los mismos.

- Los criterios contemplados son los siguientes:

- -Proximidad-Dispersión: se ha estimado como límite de movilidad peatonal operativa, una distancia máxima de 1.200 m, entre los puntos más alejados de la U.G. donde la cuadrilla asignada prestará el servicio. Este límite establece un radio de acción máximo a cubrir por las cuadrillas a pie cada jornada, que permita una óptima eficacia en las labores básicas a realizar (movimiento de segadoras y herramientas, contenedores de residuos, etc) y un repaso más detallado y frecuente de las zonas.

- -Tamaño-Tipología de superficie: Tanto el factor “dimensión” de una zona verde, como el tipo de uso de esa zona (pradera, macizo, pavimento, etc), determinan los rendimientos de las labores. Por ello, en función del tamaño y el tipo de superficies a mantener, se establecen también límites de superficie y geográficos para cada zona. Es preciso establecer una solución de compromiso entre los “usos” y las “dimensiones” de cada Unidad de Gestión.

# -Presión sociológica-Estado de conservación: Del uso público más o menos intensivo (por unidad de superficie) que se hace de las zonas verdes, se produce un mayor o menor deterioro de las mismas, que incide de forma directa en su estado de conservación.

# Así, las zonas verdes situadas en el núcleo central del casco urbano son más sensibles que las perimetrales, puesto que la repercusión por m2 es muy alta. Los grandes parques y zonas verdes se van desplazando hacia el perímetro exterior del casco urbano, donde el uso público de los mismos va resultando a su vez menos intensivo (uso por m2), existen en general mejores dotaciones de infraestructuras, y los rendimientos de las labores son más elevados, por comparación con los parques del centro urbano, situados muchos de ellos entre bloques y  distribuidos con un alto grado de dispersión.

Este contraste centro/periferia, se puede comprobar fácilmente a través de la documentación y análisis del inventario.

- Ha de existir una correlación y equilibrio lógicos, entre estos criterios de estudio y los recursos que finalmente se asignarán; tanto en el tipo y características de los medios mecánicos, como en la cualificación y cuantificación de los medios humanos.

- Siguiendo estas pautas, se ha elaborado una relación ordenada en la que con el encabezamiento de ZONIFICACIÓN DEL SERVICIO, se analizan las 4 Unidades de Gestión (U.G.), en las que se propone organizar el Mantenimiento. (se trata de una propuesta de partida, fácilmente ajustable mediante el proceso de mejora continua).

- Para lograr que la división establecida en Unidades de Gestión pueda justificarse desde el punto de vista operativo del servicio, es necesario establecer cuáles van a ser los ámbitos de actuación de las cuadrillas de trabajo que estarán asignadas a cada Unidad de Gestión.

- Para ello, creemos imprescindible diferenciar dos grupos de trabajo diferenciados por los procesos de trabajo que desempeñarán, tal y como se explica en el apartado Desarrollo metodológico: Planificación, prestación y control del servicio:

- Labores básicas: Se trata de las labores más rutinarias y con frecuencia diaria o cuasi-diaria, entre las que se incluyen los procesos de trabajo a desempeñar por el personal asignado de forma fija a cada unidad de mantenimiento (limpieza diaria, control y realización de riegos, entrecava y escarda y siega y perfilado de praderas).

- Labores específicas: Que tienen carácter puntual o estacional, y que de forma temporal se llevarán a cabo por cuadrillas especializadas y sin asignación fija a una Unidad de Gestión (podas de arbolado, perfilado de setos, podas de arbustos, trabajos en zonas forestales, abonados y enmiendas, mantenimiento de terrizos, mobiliario urbano, reposiciones y nuevas plantaciones y tratamientos fitosanitarios). Inevitablemente, formando parte de estas cuadrillas especializadas existirán brigadas de apoyo logístico (suministro de material, manejo de maquinaria pesada, reparaciones, así como trabajos de recogida y retirada de restos vegetales, residuos y basuras) creadas explícitamente para satisfacer todas las necesidades y requerimientos que precise el servicio de mantenimiento en cada una de las Unidades de Gestión establecidas. Especial mención tiene la labor de conservación específica que realizarán estas cuadrillas, realizando trayectos o RUTAS DE TRABAJO para efectuar el plan especial de limpieza especificado en el Anejo 1 de labores a realizar, el mantenimiento de las instalaciones municipales, incluida la conservación de las plantas de interior, revisión y reparación del mobiliario infantil, fuentes públicas y zonas de esparcimiento canino que serán objeto de revisión rutinaria con carácter mensual.

4.1.4.1.2.-. Zonificación del servicio

En orden a la mejor organización del servicio, y atendiendo a los criterios expuestos con anterioridad, hemos elaborado deliberadamente una asociación de áreas o UNIDAD DE GESTIÓN -U.G.- que, a efectos de las labores básicas y de los recursos asignados, pueden considerarse como unidades autónomas de gestión.

Esta organización además proporciona unos aspectos de diferenciación que posibilitan una mejor gestión del servicio y una asignación de recursos que contribuya a proporcionar mayor eficacia en los procesos de trabajo.

A efectos meramente logísticos, estas 4 zonas se corresponderán con dos sectores NORTE y SUR delimitados por el eje de la A-6. Cada sector tendrá como responsable a un oficial y un vehículo teniendo asignado el sector sur el almacén y oficina y el sector norte una caseta de obra. Estos dos centros de trabajo serán la referencia para iniciar la prestación del servicio y donde se centralizarán las entregas de materias primas, se efectuará el almacenaje de útiles y herramientas y existirá equipamiento sanitario para el personal de ejecución.

UNIDADES DE GESTIÓN U.G.

- U.G. I:

- Características: Las superficies ajardinadas están en un área total aproximada de 291 ha y en una distancia máxima en línea recta de 2.508 m, con tipologías de uso muy diversas, pero predominando formaciones internamente bastante homogéneas en cuanto al tipo de uso (pradera/macizos arbustivos/terrizo, etc.) y continuas. Escasa presión por uso público.

- Distancia entre puntos más distantes: 2.508 m.

Situación: Entre la vía ferroviaria y el término municipal de Galapagar

Relación de zonas verdes:

Zonas verdes ornamentales

| Nº ZONA | DENOMINACIÓN | SUPERFICIE (m2) |
| --- | --- | --- |
| PARQUES |  |  |
| 10. P | PARQUE EL CARRIZAL | 45.000 |
| 11. P | PARQUE SANTA TECLA | 12.098 |
| ZONAS AJARDINADAS |  |  |
| 17. ZA | PLAZA DE LA ESTACIÓN | 2.800 |
| 20. ZA | C/RUIZ DE ALARCÓN/VIAL SUR | 60 |
| 23. ZA | AJARDINAMIENTO DEL POLÍGONO P-29 | 800 |
| 24. ZA | MIRADOR DEL COTO DE LAS SUERTES |  |
| 26. ZA | Cª GALAPAGAR CON RUÍZ ALARCON | 2.062 |
| ROTONDAS |  |  |
| 29. R | ROTONDAS DE ROMACALDERAS | 60 |
| 30. R | ROTONADA DE CAMINO DEL MOLINO | 317 |
| 35. R | ROTONDAS P-29 | 600 |
| 36. R | ROTONDA JAPONESA Y ZONAS ANEXAS | 915 |
| 37. R | ROTONDA Cª GALAPAGAR Y S. ANTONIO | 180 |
| 38. R | ROTONDA Cª GALAPAGAR Y RUÍZ ALARCÓN | 300 |
| 39. R | ROTONDAS COLONIA SAN ANTONIO | 150 |
| 40. R | ROTONDA ENTRADA A LAS SUERTES | 11.370 |
| ÁREAS CANINAS |  |  |
| 1. AC | SANTA TECLA |  |
| 2. AC | EL CARRIZAL |  |
| TOTAL (M2) |  | 76.712 |

Zonas verdes naturales

| Nº ZONA | DENOMINACIÓN | SUPERFICIE (m2) |
| --- | --- | --- |
| ÁREAS NATURALES |  |  |
| 1. AN | PLAYA LOURO | 5740 |
| 2. AN | ÁREAS DE ISLA DE LA TOJ, PLAYA DEL LOURO Y RAMÓN SOLER | 12450 |
| 6. AN | ZONA ANEXA A LOS CHALETS DE LAS SUERTES | 3326 |
| 8. AN | CAÑADA REAL | 9511 |
| TOTAL (M2) |  | 31.027 |

U.G. II:

Características: Se caracteriza por concentrar la mayor densidad de población, ocupando una superficie total de aproximadamente 224 ha con una distancia máxima en línea recta de 2.385 m. Las tipologías de uso son bastante heterogéneas predominando los pequeños parques sometidos a un alto grado de presión por uso público.

- Distancia entre puntos más distantes: 2.385 m.

Situación: Entre la vía ferroviaria y la autopista A 6.

Relación de zonas verdes:

Zonas verdes ornamentales

| Nº ZONA | DENOMINACIÓN | SUPERFICIE (m2) |
| --- | --- | --- |
| PARQUES |  |  |
| 6. P | PARQUE CAMPO DEL CHITO Y LOS ALEDAÑOS | 9.520 |
| 7. P | PARQUE DE LAS BOMBAS | 12.735 |
| 8. P | PARQUE VILLALJOSA | 1.796 |
| 9. P | PARQUE ASTURIAS | 989 |
| 12. P | PARQUE DE LOS AROMAS | 3.971 |
| 13. P | PARQUE DEL CENTRO DE SALUD | 2.575 |
| 14. P | PARQUE VIAL SUR* | 10.900 |
| 15. P | PARQUE CORDEL DE VALLADOLID* | 8.229 |
| 18. P | PARQUE DE MATASPESA | 600 |
| ZONAS AJARDINADAS |  |  |
| 13. ZA | AJARDINAMIENTO DE BATALLA DE BAILÉN | 1.970 |
| 14. ZA | AJARDINAMIENTO DE HONORIO LOZANO | 4.657 |
| 15. ZA | PLAZA JULIO HERNÁNDEZ RUBIO | 1.850 |
| 16. ZA | C/ JUAN CARLOS I (CASA DE CULTURA) | 270 |
| 18. ZA | SAN FERNANDO | 120 |
| 19. ZA | JARDINES DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES | 1.950 |
| 20. ZA | C/ RUIZ DE ALARCÓN / VIAL SUR |  |
| 21. ZA | C/ RUIZ DE ALARCÓN C/ VIRGEN DE LA CABEZA | 100 |
| 22. ZA | AJARDINAMIENTO DEL RÍO Y JARDINERAS | 19.950 |
| 25. ZA | TOMÁS MARTÍN CON LUCEROS* | 800 |
| 29. ZA | AJARDINAMIENTO PLANETOCIO | 1.156 |
| 30. ZA | AJARDINAMIENTO PLAZA 1º DE MAYO | 760 |
| 31. ZA | AJARDINAMIENTO PLAZA DE LOS BELGAS | 1.120 |
| 32. ZA | ARROYO LA POVEDA | 3.855 |

| ROTONDAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21. R | ROTONDA DEL PLANETOCIO | 1.143 |
| 22. R | ROTONDA DE LOS GANADEROS | 2.100 |
| 23. R | ROTONDA DEL BERROCAL | 200 |
| 24. R | ROTONDA DEL ZOCO | 200 |
| 25. R | ROTONDA DEL CANGURO | 200 |
| 26. R | ROTONDE DEL CRUCEIRO | 905 |
| 27. R | ROTONDA DEL CORDEL DE VALLADOLID | 200 |
| 28. R | ROTONDA DE IBERDROLA | 314 |
| 31. R | ROTONDA URB. MONTENEBROS | 706 |
| 32. R | ROTONADAS C/ HONORIO LOZANO | 265 |
| 33. R | ROTONDA EDAR | 706 |
| 34. R | ROTONDA C/ ALMENDROS / VIA SUR | 1.300 |
| 41. R | ROTONDA FUENTE DE LA REINA | 150 |
| 42. R | ROTONDA ESTACIÓN DE AUTOBUSES | 100 |
| 44. R | ROTONDA ESTACIÓN DE FERROCARRIL | 93 |
| RECINTOS MUNICIPALES |  |  |
| 5. RM | CENTRO MUNICIPAL DEL GORRONAL |  |
| 6. RM | ZONA AJARDINADA CENTRO POLIFUNCIONAL |  |
| ÁREAS CANINAS |  |  |
| 3. AC | PASEO DEL RÍO 1 |  |
| 4. AC | PASEO DEL RÍO 2 |  |
| 5. AC | PASEO DEL RÍO 3 |  |
| TOTAL (M2) |  | 98.455 |

- U.G. III:

- Características: Numerosas rotondas y zonas forestales con alto grado de dispersión sobre una superficie total de 254 ha y una distancia máxima entre las zonas verdes más alejadas de 2.314 m. Grado medio de presión por uso público.

- Distancia entre puntos más distantes: 2.314 m.

Situación: Entre la autopista A-6 y el casco urbano

Relación de zonas verdes:

Zonas verdes ornamentales

| Nº ZONA | DENOMINACIÓN | SUPERFICIE (m2) |
| --- | --- | --- |
| PARQUES |  |  |
| 4. P | PARQUE DE LOS VALLES Y JARDINERAS ANEXAS | 6.000 |
| 5. P | PARQUE DE LAS ERAS | 18.540 |
| ZONAS AJARDINADAS |  |  |
| 2. ZA | BULEVAR DE LAS ERAS Y ANEXOS | 3.850 |
| 5. ZA | CAÑO VIEJO CON PASEO BELMAS Y ARROYO TRAV. MIRASIERRA | 440 |
| 9. ZA | C/ LIBERTAD CON Cª MORALZARZAL | 1.200 |
| 10. ZA | Cª MORALZARZAL CON PIEDRAHITA | 6.300 |
| 11. ZA | C/ PIEDRAHITA CON Cº GRANJA | 1.070 |
| 12. ZA | AJARDINAMIENTO PABELLÓN DEPORTES | 4.730 |
| 28. ZA | LATERALES DE LA Cª MORALZARZA - ZONAS AJARDINADAS | 10.537 |
| ROTONDAS |  |  |
| 3. R | ROTONDA DE PUERTA DE VILLALBA | 1.037 |
| 4. R | ROTONDA DE LAS PARRAS | 200 |
| 5. R | ROTONDA DE ALMAZARA | 200 |
| 6. R | ROTONDA DEL CARRO | 400 |
| 11. R | ROTONDA DEL ROBLE | 255 |
| 12. R | ROTONDA DE LA NORIA | 40 |
| 13. R | ROTONDA DE LA GUARDIA CIVIL | 706 |
| 14. R | ROTONDA DE LAS ERAS Y ZONA ANEXA | 900 |
| 15. R | ROTONDA DE LOS RESINEROS | 706 |
| 16. R | ROTONDA DE LOS CANTEROS | 705 |
| 17. R | ROTONDA DE LOS VALLES Y LIMÍTROFE | 1.900 |
| 18. R | ROTONDA C/ ADELFAS (1) | 387 |
| 19. R | ROTONDA C/ ADELFAS (2) | 380 |
| RECINTOS MUNICIPALES |  |  |
| 1. RM | CENTRO DE INICIATIVAS MUNICIPALES Y JARDINERA ANEXAS |  |
| ÁREAS CANINAS |  |  |
| 6. AC | PASEO DEL RÍO 4 |  |
| TOTAL (M2) |  | 60.483 |

Zonas verdes naturales

| Nº ZONA | DENOMINACIÓN | SUPERFICIE (m2) |
| --- | --- | --- |
| ÁREAS NATURALES |  |  |
| 9. AN | RECINTO FERIAL | 12370 |
| TOTAL (M2) |  | 12.370 |

- U.G. IV:

- Características: Se caracteriza por la multiplicidad de las zonas de actuación el alto grado de concentración de las mismas. El área sobre el que se sitúan las zonas verdes ocupa un total de 254 ha con una distancia máxima entre zonas verdes de 3.040 m, con tipología de uso muy diversa combinando zonas ornamentales de cierto tamaño y grandes espacios forestales.

- Distancia entre puntos más distantes: 3.040 m.

- Situación: El Núcleo central del Casco Urbano y la banda perimetral de Dehesa Boyal

- Relación de zonas verdes:

Zonas verdes ornamentales

| Nº ZONA | DENOMINACIÓN | SUPERFICIE (m2) |
| --- | --- | --- |
| PARQUES |  |  |
| 1. P | PARQUE DE PEÑALBA | 24.591 |
| 2. P | PARQUE DEL VIENTO DEL NORTE | 5.767 |
| 3. P | PARQUE DE BÉGLES | 8.093 |
| 16. P | PARQUE DEL RASO | 3.357 |
| ZONAS AJARDINADAS |  |  |
| 1. ZA | C/ HONTANILLAS CON Cª MORALZARZAL (antigua fuente de la reina) | 753 |
| 3. ZA | AJARDINAMIENTOS DE LA PLAZA 4 CAÑOS | 70 |
| 4. ZA | JARDINERAS DE LA C/ DEL MONTA | 6 |
| 6. ZA | VIRGEN DEL ENEBRAL | 92 |
| 7. ZA | JARDINERAS Y AJARDINAMIENTO DE CASCO ANTIGUO | 105 |
| 8. ZA | C/ DEL SANTO Cª MORALZARZAL | 595 |
| 27. ZA | ARROYO ARRIBA - C/ MALLORCA | 17.194 |
| ROTONDAS |  |  |
| 1. R | ROTONDAS DE URB. PRADOS DEL ARROYO | 120 |
| 2. R | ROTONDA DE LA TINAJA | 680 |
| 7. R | ROTONDA DE C/ HONTANILLAS | 109 |
| 8. R | ROTONDA DE LAS COLUMNAS | 182 |
| 9. R | ROTONDA DEL COLEGIO ENEBRAL | 537 |
| 10. R | ROTONDA DEL RASO | 684 |
| 20. R | ROTONDA LOBO COJO | 2.980 |
| 43. R | ROTONDA Cª ALPEDRETE | 650 |
| RECINTOS MUNICIPALES |  |  |
| 4. RM | 2 CEMENTERIOS MUNICIPALES |  |
| ÁREAS CANINAS |  |  |
| 7. AC | PASEO DEL RÍO 5 |  |
| 8. AC | PASEO DEL RÍO 6 |  |
| TOTAL (M2) |  | 66.565 |

Zonas verdes naturales

| Nº ZONA | DENOMINACIÓN | SUPERFICIE (m2) |
| --- | --- | --- |
| ÁREAS NATURALES |  |  |
| 3. AN | LATERALES DE CARRETERA DE MORALZARZAL (ZONAS NO AJARDINADAS) | 6555 |
| 4. AN | PARQUE DE LA PEVEDA Y LATERALES DE LA CARRETERA DE ALPEDRETE | 133656 |
| 5. AN | ARBOLEDA DE LA CALLE DARRO (URB. PRADOS DEL ARROYO) | 7689 |
| 7. AN | LATERALES DE CALLE LIBERTAD | 10619 |
| 10. AN | CAMINO NAVAZUELAS | 997 |
| TOTAL (M2) |  | 159.516 |

4.1.4.1.3.-. Asignación de recursos humanos, mecánicos y auxiliares

Para poner en práctica y ejecutar correctamente el servicio de conservación y mantenimiento, siguiendo la organización propuesta en UNIDADES DE GESTIÓN, FRONDA presenta apoyado en los datos extraídos del inventario un estudio detallado con la asignación de los medios humanos, mecánicos y materiales a emplear en cada una de ellas.

- 4.1.4.1.3.1.-. Medios humanos

- Estudiamos a continuación la organización básica necesaria para conseguir el objetivo de mantenimiento y conservación de las zonas verdes en un estado de gestión adecuado.

- FRONDA plantea el servicio bajo el siguiente planteamiento:

- Una asignación de personal fijo y geográficamente estable, por medio de cuadrillas fijas de trabajo donde destacará la figura del Jardinero de Zona. Estas cuadrillas se destinarán a las zonas con entidad suficiente (que llamamos Unidades de Gestión donde se formarán cuadrillas en torno a esta figura en función de los recursos estimados para la adecuada conservación de todas las zonas verdes y parques incluidas en su ámbito de actuación.

- Formación de equipos especializados, que actuarán de forma dirigida y discrecional, por todas las zonas verdes objeto del presente servicio. Estarán a las órdenes de un oficial especializado en cada uno de los tres grupos de labores en las que no tienen capacidad ni medios de desempeño las cuadrillas fijas, es decir: Labores específicas (podas, tratamientos fitosanitarios, etc.) manejo de vehículos y maquinaria pesada y reparaciones mecánicas. Siempre que lo requieran, estas cuadrillas recibirán apoyo del personal de las cuadrillas fijas en caso de requerirlo.

- El personal de estos últimos equipos especializados, cuando no esté desarrollando labores correspondientes a las que le han sido asignadas, se incorporará a las zonas verdes que necesiten de apoyo adicional para efectuar ciclos más cortos en el resto de labores de conservación.

| OCTUBRE-ABRIL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORÍA | UG I | UG II |  | UG III |  | UGIV |
| ENCARGADO | 1 |  |  |  |  |  |
| OFICIAL | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| JARDINERO | 1 |  |  | 1 |  |  |
| AUXILIAR | 2 | 3 |  | 2 |  | 2 |
| PEÓN | 2 | 2 |  | 1 |  | 2 |

| MAYO-SEPTIEMBRE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORÍA | UG I | UG II |  | UG III |  | UGIV |
| ENCARGADO | 1 |  |  |  |  |  |
| OFICIAL | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| JARDINERO | 1 |  |  | 1 |  |  |
| AUXILIAR | 4 | 5 |  | 4 |  | 4 |
| PEÓN | 2 | 2 |  | 1 |  | 2 |

4.1.4.1.3.2.- Medios mecánicos

La dotación de medios mecánicos para acometer el mantenimiento del servicio ordinario en días laborables ha sido establecida a fin de nutrir a cada cuadrilla asignada a cada Unidad de Gestión para realizar las labores básicas, no suponiendo este planteamiento ningún impedimento para que en caso de avería, o simple necesidad en cualquiera de las Unidades de Gestión, los parques de maquinaria de las otras más próximas presten apoyo.

La cuadrilla de labores específicas tendrá a su disposición un parque de maquinaria exclusivo con el que ejecutar las tareas que tiene asignadas.

Relación de vehículos y maquinaria para mantenimiento de zonas verdes

Maquinaria

### Mantenimiento de praderas, abonos, enmiendas, entrecavado y escarda

| Tipo | TOTALES | Marca | Modelo | UG1 | UG2 | UG3 | UG4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Segadora tractor | 1 | JOHN DEERE | X495 4REC | 1 |  |  |  |
| Segadora tractor | 1 | ETESIA | HYDRO 100 |  |  | 1 |  |
| Segadora grande | 2 | TORO | PRO 120 | 1 |  | 1 |  |
| Segadora normal | 6 | TORO | 530-4REC | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Miniremolque | 2 | JOHN DEERE | MOD 15 | 1 |  | 1 |  |
| Perfiladora motoguadaña | 6 | STIHL | FS 100 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Perfiladora cuchilla vertical | 2 | VICTA | TILT ACUT | 1 |  | 1 |  |
| Abonadora | 1 | AMAZONE | EK 300 | 1 |  |  |  |
| Abonadora | 1 | SPYKER | 58 | 1 |  |  |  |
| Escarificadora | 2 | CARAVAGGI | ARIO 50 | 1 |  | 1 |  |
| Segadora Verticut | 1 | AMAZONE | PROFIHOP | 1 |  |  |  |
| Motoazada | 2 | HONDA | F560 | 1 |  | 1 |  |
| Cultivador | 1 | R2 | MTZ | 1 |  |  |  |
| Motocultor grande | 1 | KERSTEN | HF 700 | 1 |  |  |  |
| Apisonador | 2 | GINGE | - | 1 |  | 1 |  |
| Sembradora | 1 | R2 | SM TRAK | 1 |  |  |  |
| Recebadora | 1 | E&T | MULTSPR2 | 1 |  |  |  |
| Aireador | 1 | TURFCO | 58 |  |  | 1 |  |
| Aireador | 1 | TURFCO | TM 42 | 1 |  |  |  |

### Desbroces

| Tipo | TOTALES | Marca | Modelo | UG1 | UG2 | UG3 | UG4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desbrozadora cadenas | 1 | CAD | ARGOS 48 |  |  | 1 |  |
| Trituradora lateral | 1 | AMT | AMT160 |  |  | 1 |  |
| Desbrozadota de lanza | 8 | HONDA | UMK 425 UE | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Segadora desbrozadora | 2 | VICTA | SUPER 6000 | 1 |  | 1 |  |

### Podas

| Tipo | TOTALES | Marca | Modelo | UG1 | UG2 | UG3 | UG4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plataforma elevadora | 1 | SCORPION | 1812 | 1 |  |  |  |
| Biotrituradora autonoma | 1 | JOHLI | COMBI 220 B | 1 |  |  |  |
| Destoconadora | 1 | AURGER | SB5/10 | 1 |  |  |  |
| Motosierra | 1 | STIHL | MS 660 | 1 |  |  |  |
| Motosierra | 3 | STIHL | MS 460 | 1 |  | 1 | 1 |
| Motosierra | 1 | STIHL | MS 260 | 1 |  |  |  |
| Motosierra | 3 | STIHL | MS 200 T | 1 |  | 1 | 1 |
| Pertiga podadora | 4 | STIHL | KM100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Acople poda/cortasetos | 4 | STIHL | KM100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cortasetos | 4 | HONDA | H25 D 75 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Tratamientos fitosanitarios y riego

| Tipo | TOTALES | Marca | Modelo | UG1 | UG2 | UG3 | UG4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuba/Motobomba | 1 | BEGUER | CP 3000L | 1 |  |  |  |
| Motobomba autónoma | 2 | HONDA | WH75 | 1 |  | 1 |  |
| Carretilla fumigación | 2 | GAYSA | 100L | 1 |  | 1 |  |
| #### Cuba de tratamientos | 1 | GAYSA | 400L | 1 |  |  | 1 |
| Fumigadora de mochila | 2 | STIHL | BR 500 | 1 |  | 1 |  |

### Limpieza

| Tipo | TOTALES | Marca | Modelo | UG1 | UG2 | UG3 | UG4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Barredora circular | 1 | AMAZONE | PROFIHOPER | 1 |  |  |  |
| Sopladora | 8 | STIHL | BR 500 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hidrolimpiadora | 2 |  | 141-K1 | 1 |  | 1 |  |

### Obra civil, movimiento de tierras y plantaciones

| Tipo | TOTALES | Marca | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo electrógeno | 1 | HONDA | EX4000 |
| Cortadora radial | 3 | BOSCH | K68 |
| Retroexcavadora | 1 | JCB | 3CX-4T |
| Minicargadora | 1 | JCB ROBOT | 165 S |
| Rodillo autopropulsado | 1 | BITELLI | DTV |
| Dumper autocargable | 2 | AUSA | 150 DH |
| Zanjadora | 1 | JCB |  |
| Ahoyadora | 1 | JCB |  |
| Retro | 1 | JCB |  |
| Hormigonera | 1 | BELLE | 100T |
| Rulo compactador | 1 | ENARCO | REN700 |
| Rotocultor | 1 |  | BMS 60 |
| Zanjadora | 1 | LASKI | TR50/6 |
| Ahoyadora | 1 | STIHL | BT360 |
| Motosoldador | 1 | HONDA | EW 160 |
| Compresor de pintura | 1 | COAXIAL | 2 |
| Taladro percutor | 4 |  | BE560 |
| Compresor | 1 | FIAC | 50 L |

Vehículos

| Tipo | UD | Marca | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| Camión POLIBRAZO | 1 | IVECO | EUROCARGO ML180 |
| # CISTERNA 8500 l | 1 | ROS ROCA | CR9LASLT |
| # CONTENEDOR 30 M3 | 2 |  |  |
| # Camión basculante grúa | 1 | IVECO | EUROCARGO 100E21K |
| Furgón cesta | 1 | NISSAN CABSTAR | IMPLEMENTADO CON PLAT. SCORPION |
| Multitrans gancho antiprint | 1 | AUSA | M150 C |
| Furgón transporte | 2 | NISSAN | CABSTAR DOBLE CABINA |
| Tractor | 1 | LANDANI | REX DT 68 FP |
| Todoterreno (INSPECCIÓN) | 1 | NISSAN | PIKC UP |
| Turismo (TÉCNICO) | 1 | RENAULT | CLIO |
| Furgoneta (ENCARGADO) | 1 | CITROEN | BERLINGO |

4.1.4.1.3.2.- Medios auxiliares

La plantilla resultante, estará equipada con los útiles y herramientas necesarias y dispondrá de los medios auxiliares adecuados para el normal desarrollo de sus funciones.

| # TIPO DE HERRAMIENTA | ASIGNACIÓN POR PERSONA | ASIGNACIÓN POR UNIDAD DE GESTIÓN | ASIGNACIÓN POR OFICIAL |
| --- | --- | --- | --- |
| RASTRILLO | 1 | - | 1 |
| RASTRILLO DE HOJAS | 1 | - | - |
| HACHA | - | - | 2 |
| CUÑA DE RAJAR | - | - | 4 |
| CONO DE SEÑALIZACIÓN | - | - | 15 |
| SEÑAL LUMINOSA | - | - | 1 |
| MOCHILA DE TRAT. | - | 1 | 1 |
| CARRETILLA | 1 |  | 2 |
| AZADA | 1 | - | 1 |
| PALA JARDINERA | 1 | - | 1 |
| CEPILLO BARRENDERO | 1 | - | 1 |
| AZADÓN | 1 | - | 1 |
| PICO | 1 | - | 1 |
| MARTILLO | - | 1 | 1 |
| GRIFA | - | 1 | 1 |
| HORCA | - | 2 | - |
| MANGUERA | - | 1 UD / 10.000 M2 | 2 |
| PALA CUADRADA | 1 | - | 1 |
| PALA REDONDA | 1 | - | 1 |
| PODADERA | - | 1 | 1 |
| SIERRAS | - | 1 | 3 |
| TIJERAS DE PODAR | - | 1 | 1 |
| TIJERAS PODA 2 MANOS | - | 1 | 2 |
| TIJERA DE BORDES | - | 1 | 2 |
| MAZA | - | - | 1 |
| LLAVES ALLEN | - | - | 1 |
| LIMA | - | - | 1 |
| DESTORNILLADOR | - | 1 | 1 |
| ALICATE | - | 1 | 1 |
| PALETA | - | 1 | 1 |
| LLAVE DE TUBO | - | 18 | 18 |
| LLAVE FIJA | - | 18 | 18 |
| TENAZA | - | 1 | 1 |